# Muinaisjäännöksen hoitosuunnitelma

# Tampere, Pispalan pulteriaita

Tampereen museot / Pirkanmaan maakuntamuseo Kulttuuriympäristöyksikkö, PL 487, 33101 TAMPERE

#### Sisällysluettelo

1.	Perustiedot kohteesta	3

Yleiskuvaus	3

2.	Muinaisjäännöksen hoidon perusteita	4

Johdanto	4

Museovirasto ja muinaismuistolaki	5

Pirkanmaan maakuntamuseon ”Adoptoi monumentti” –hanke	5

3.	Muinaisjäännöskohteen nykytila	6

Topografia	6

Kasvillisuus	6

Maankäyttö	6

4.	Kohteen käyttö	6

Varustus	6

Kulkeminen kohteelle	7

Käyttömahdollisuudet	7

5.	Hoitosuunnitelma

Hoidon tavoitteet	7

Hoito-ohje	7

Hoitopäiväkirja	8

Muuta	8

Muut osalliset	8

6.	Työturvallisuus	8

7. KARTTALIITTEET=

OTE PERUSKARTASTA

OTE YLEISKARTASTA

Perustiedot kohteesta

Kohteen nimi:	Tampere, Pispalan pulteriaita

MJ -rekisterinumero:	1000013969

Hoitorekisterinumero:	-

Hoitoalue: 	Pirkanmaa

Hoidosta vastaa:	Pirkanmaan maakuntamuseo

Muinaisjäännöstyyppi:	raja-aidat 	Tyypin tarkenne: kiviaidat

Ajoitus:	1905-1906

Pinta-ala:	koko aidan pituus on ollut n. 800 m

Sijainti

Peruskartta:	PK 212309 Tampere

Koordinaatit:	X =682110-6820840	Y=2485030-2485200	Z = 110

P	 I =

Kylä:	Tahmela

Tila:	837-215-9901-0 Tahmelan kadut Tampereen kaupunki

837-215-9903-0 Tahmelan puistot Tampereen kaupunki

837-600-1-322/3 Provasti Tampereen kaupunki

Tämä hoitosuunnitelma koskee aidan eteläosaa, joka rajautuu pohjoispäässä Tahmelankatuun ja eteläpäässä Pyynikintien ja Tahmelantien risteyksen seudulle. Hoitosuunnitelmaan ei kuulu Luisukadun varressa olevaan rakennukseen rajautuva osuus (Tahmelankadusta lukien kolmas osuus, ks kartta).

### Yleiskuvaus

Kyseinen pulteri(irto) kivistä koostuva aita rakennettiin 1900-luvun alussa työllisyystöinä merkkaamaan vuoden 1758 isojaossa vahvistettua kylänrajaa.  SW-NE-suuntainen, alun perin noin 1 kilometrin rajalinja kulkee Pispalanharjun poikki ja noudattaa 1700-luvun alussa tai jo 1600-luvun lopulla sovittua Pispalan kylän ja Tammerkosken kartanon välistä rajaa. Alun perin aidassa on ollut kaksi porttiaukkoa, toinen Pispalanharjun päällä (ns. Rajaportti) ja toinen Tahmelassa.

Aita menetti merkityksensä vuonna 1937 kun Pispala liitettiin Tampereen kaupunkiin.

Sen jälkeinen rakentaminen ja muu maankäyttö on tuhonnut suuren osan kiviaitaa. Vuonna 2008 tehdyssä kartoituksessa (Pirkanmaan maakuntamuseo/V. Adel 2008) aitaa todettiin säilyneen 0,8 km matkalla 10 eri kohdassa, yhteensä noin 100 metrin verran. Säilyneiden osien pituudet ovat 5 - 45 metrin välillä ja rakenteiden kunto ja säilyneisyysaste vaihtelee (ks. liite kartta) .

Alun perin aita on kylmäladottu melko suurikokoisista pyöreistä kivistä (halk. 0,5 – 1 m) joita on täydennetty pienemmillä (halk. 20-50 cm) kivillä. Parhaiten säilyneissä osissa on 3-5 kivikerrosta ja aidan leveys on keskimäärin 1-1,5 m ja korkeus 0,5 – 1,5 m.

Aidan osat Tahmelankadusta lukien etelään:

1. Pituus noin 50 metriä, rajautuu pohjoispäästään Tahmelankadun laitaan. Suhteellisen hyvin säilynyt ja näkyvissä hyvin. Rakenteen päällä/reunassa kasvaa muutama iso puu, muutoin sopii hyvin hoitokohteeksi.

2. Pituus noin 15 metriä, sijaitsee lehtomaisessa ympäristössä.

3. Pituus noin 30 metriä. Säilynyt ja näkyvissä hyvin, osittain rakennettu uudelleen? Tämä osa ei kuulu käsillä olevaan hoitosopimukseen.

4. Kaksi erillistä pätkää, pituudet noin 5 metriä. Hyvin näkyvissä. Kadun reunassa jyrkänteen päällä.

5. Kaksi erillistä pätkää, pituudet n 10 ja 35 metriä. Varalanmutkan päässä jyrkän rinteen alla, vieressä kasvaa isoja mäntyjä ja kuusia, joista vm. ovat uhka rakenteen säilymiselle. Hyvin näkyvissä.

## Muinaisjäännöksen hoidon perusteita

### Johdanto

Muinaisjäännöksen hoidolla tarkoitetaan muinaisjäännöksen ja sen lähiympäristön maisemanhoitoa. Hoidon tavoitteena on edistää kohteen suojelua ja tarvittaessa käyttöä opetus- ja nähtävyyskohteena.

Hoito vaatii huolellista etukäteissuunnittelua, jossa selvitetään kohteen kulttuuri- ja luontoarvot sekä maankäytön historia sekä asetetaan hoidolle tavoitteet. Hoidon toteutus taas riippuu muinaisjäännöksen luonteesta ja sijaintiympäristöstä. Luonteeltaan se on kulttuurimaisemanhoitoa, jossa suositaan perinteisiä työtapoja ja –menetelmiä. Tehtävistä toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista pidetään hoitopäiväkirjaa.

Muinaisjäännösalueen hoito- ja kunnostustyö on käsityötä, jossa hyödynnetään perinteisiä työtapoja ja –menetelmiä. Hoito vaatii huolellista suunnittelua ja mieluiten pitkäjänteistä toteutusta. Saavutetun hoitotuloksen ylläpito vaatii jatkuvaa ja säännöllistä työtä.

Hoidon perustana on hoitosuunnitelma. Suunnitelmassa huomioidaan varsinaisten hoitotoimenpiteiden ohella myös kohteen käytön vaatimat toimet ja rakenteet. Hoitosuunnitelmaa voidaan täydentää ja muuttaa työn edetessä.

Muinaisjäännöksen hoito aloitetaan usein peruskunnostuksella, joka on hoitotoimista raskain ja työvaltaisin. Peruskunnostuksen valmistuttua hoitoa jatketaan ylläpitävällä hoidolla. Ylläpitävän hoidon tarkoituksena on vesovan kasvillisuuden pitäminen kurissa, niitto sekä mahdolliset täydennysharvennukset tai yksittäisten puiden tai pensaiden poistot. Hoidon päättymisen seurauksena on usein hoitoalueen nopea umpeenkasvu. Tulos voi olla lähtökohtaa tiheämpi pusikko, sillä raivauksen aiheuttama kasvuedellytysten parantuminen saattaa vesakon räjähdysmäiseen kasvuun.

Hoidon edetessä seurataan alueen maisemassa ja kasvillisuudessa tapahtuvia muutoksia. Raivauksen ja hoitotoimenpiteiden seurauksena jotkut kasvilajit taantuvat ja toiset yleistyvät. Toisinaan raivaustyö saa ihmisen vanhat seuralaiskasvit, arkeofyytit, kasvamaan uudelleen. On tärkeää tehdä muistiinpanoja suoritetuista hoitotoimenpiteistä. Niiden avulla voidaan seurata alueella tapahtuvia muutoksia ja arvioida hoitosuunnitelman toimivuutta sekä tarpeen mukaan kehittää työmenetelmiä.

Suurin osa maamme muinaisjäännöksistä sijaitsee yksityisten maanomistajien mailla. Silloin, kun muinaisjäännöksen hoitoa toteuttaa joku muu kuin alueen maanomistaja, on kaikista suunnitelmista neuvoteltava hyvissä ajoin maanomistajan kanssa.

### Museovirasto ja muinaismuistolaki

Muinaisjäännösten hoito on luvanvaraista. Muinaismuistolaki (295/63) määrää kiinteiden muinaisjäännösten hoidosta ja suojelusta. Lain mukaan (§ 10) muinaisjäännösten kunnostaminen, raivaus ja muu hoito kuuluvat Museoviraston tehtäviin. Museovirasto voi kuitenkin antaa toiselle osapuolelle luvan toistaiseksi hoitaa muinaisjäännöstä. Tarpeen tullen voi kaikissa muinaisjäännöksen hoitoa koskevissa asioissa kääntyä Museoviraston puoleen.

### Pirkanmaan maakuntamuseon ”Adoptoi monumentti” –hanke

Hankeen tarkoituksena on  paikallisten asukkaiden innostaminen kotiseutunsa historiasta ja muinaisuudesta kertovien muinaisjäännöskohteiden hoitotyöhön. Hankkeessa paikalliset asukkaat tai yhdistykset hoitavat muinaisjäännöskohdetta maakuntamuseon antaessa tukea ja tietoa. Hankkeessa kohteiden hoitotyötä ohjaavat sekä Museovirasto että Pirkanmaan maakuntamuseo.

Hankkeessa mukana olevien kohteiden hoidossa noudatetaan Pirkanmaan maakuntamuseon, Museoviraston ja maanomistajan hyväksymää muinaisjäännöskohteen hoitosuunnitelmaa. Kohteella ei saa suorittaa hoitosuunnitelmaan kuulumattomia toimenpiteitä. Jos tarvetta hoitosuunnitelman muuttamiseen tulee, on muutoksista sovittava aina etukäteen Pirkanmaan maakuntamuseon, Museoviraston ja maanomistajan kanssa.

Toimittaessa hoitokohteella ja sinne siirryttäessä kunnioitetaan paikallisten asukkaiden ja maanomistajan yksityisyyttä sekä noudatetaan yleistä jokamiehenoikeutta.

Hoitajien toivotaan myös omaksuvan ja kartuttavan kohdetta koskevaa tietoa. Lisäksi on suotavaa, että hoitaja välittää kohteesta tuotettua tietoa sidosryhmilleen ja ympäristölleen. On kuitenkin muistettava, että Pirkanmaan maakuntamuseo tuottaa tai tarkastaa sekä hanketta että kohdetta koskevan julkisesti esitettävän tiedon. Hankkeen tuloksena syntyvä tieto ja tutkimustulokset kootaan hankkeen tietokantaan jota ylläpitää Pirkanmaan maakuntamuseo.

Adoptoi monumentti -hankkeeseen tai kohteeseen liittyvästä kaupallisesta toiminnasta tulee sopia erillisellä kirjallisella sopimuksella hankeen eri osapuolten kesken.

## Muinaisjäännöskohteen nykytila

### Topografia

Hoidon kohteina olevat pulteriaidan osat  sijaitsevat asuintonttien ja puistoalueen rajalla  Pispalan/Pyynikinharjun alarinteellä, jossa maaston korkeuserot vaihtelevat.

### Kasvillisuus

Kasvillisuus hoitokohteiden ympäristöissä on pääosin rehevää lehtomaista sekametsää, jossa pääpuulajeina koivu, mänty, kuusi, vaahtera ja pihlaja ja aluskasvillisuutena mm. vadelmaa.

Rekistereissä ei esiinny tietoja uhanalaisista kasveista. Hoitoalueet ovat pienialaisia ja hoitotoimet kohdistuvatitse muinaisjäännösrakenteisiin sekä niiden välittömään läheisyyteen.

### Maankäyttö

Aidan rakentamisen aikaan 1900-luvun alussa ympäristö on ollut pääosin metstalousmaata ja osin tonttimaata. Nykyisin Pulteriaidan  jäljellä olevat osat sijaitsevat tampereen kaupungin omistamassa  puistometsässä lähellä asuintonttien rajoja ja katualueita. Puistoalue on ulkoilu- ja virkistyskäytössä. Pulteriaita ja sen lähiympäristö eivät ole olleet aiemmin erityisen hoidon kohteena.

## Kohteen käyttö

### Varustus:

Kohteessa ei ole käyttöön liittyviä rakenteita .

#### Infotaulu:

Ei ole.

#### Kyltti:

Ei ole

#### Viitta:

Ei ole

### Kulkeminen kohteelle

Kohde on paikoin hyvin näkyvissä kaduilta. Erityisen kulkureitin rakentamiseen ei ole tarvetta.

Kohteelle pääsee julkisilla kulkuvälineillä (linja 21)

### Käyttömahdollisuudet

Kohde soveltuu paikallishistoriasta kiinnostuneille omatoimiseksi matkailukohteeksi.

## Hoitosuunnitelma

### Hoidon tavoitteet

Hoidon tavoitteena on edistää muinaisjäännöksen suojelua hoidon avulla. Hoitotoimet kohdistuvat  raja-aidan kivirakenteisiin ja niiden välittömään läheisyyteen lukuunottamatta em. Luisukadun kohdalla olevaa aidan osaa. Muinaisjäännöskohteen rakenteiden korjaamiseen ei ole toistaiseksi tarvetta.

### Hoito-ohje

#### 1. Peruskunnostus

Kaadettavat puut merkitään yhdessä Tampereen kaupungin viheryksikön kanssa erillisessä katselmuksessa. Puiden kaadon suorittaa Tampereen kaupungin hoitaa Tampereen kaupungin kiinteistötoimi (yhteyshenkilö metsäsuunnittelija Anne Tuominen, puh. 03-56549452). Oksien ja hakkuutähteiden poiskuljettamisesta sovitaan  Tampereen kaupungin viheryksikön kanssa. Yhteyshenkilönä toimii  työpäällikkö Pentti Katajistoon (puh. 050-5215009). Peruskunnostus pyritään tekemään vuoden 2009 aikana.

#### 2. Jatkohoito

Jatkohoito on luonteeltaan ylläpitävää. Hoitotoimet ovat vesakon  ja heinikon raivaamista pulteriaidan rakenteiden päältä ja niiden välittömästä läheisyydestä sekä lähialueen pitämistä siistinä. Työn tuloksena syntyvä pieni määrä raivausjätettä voidaan hävittää maastoon. Jos jätettä syntyy suuria määriä, tulee sen poiskuljettamisesta sopia etukäteen museon yhteyshenkilön kanssa.

Työt tehdään käsityökaluilla ilman koneita. Pieni määrä raivausjätettä hävitetään maastoon kompostoitumaan ennalta sovittuun paikkaan. Roskat ja muu jäte kuljetetaan alueelta pois. Jos hoidon tuloksena syntyy suuri määrä jätettä, on siitä hyvä ilmoittaa etukäteen museon yhteyshenkilölle jätteen poiskuljettamiseksi. Tampereen kaupungin viheryksikkö kuljettaa syntyneen jätteen pois.

Hoidon yhteydessä tulee seurata mahdollisia muutoksia kohteessa tai sen ympäristössä. Seurattavia muutoksia on esimerkiksi maaston kuluminen. Havaitut muutokset kirjataan hoitopäiväkirjaan. Äkillisistä kohteen ympäristössä tapahtuneista muutoksista, kuten myrskytuhoista tai kaatuneista puista, sekä kohteeseen kohdistuneesta ilkivallasta tulee ilmoittaa museon yhteyshenkilölle. Jatkotoimenpiteet suunnitellaan yhdessä kaupungin kiinteistötoimen kanssa.

### Hoitopäiväkirja

Tehdyistä hoitotoimenpiteistä pidetään hoitopäiväkirjaa, johon vähintään merkitään hoitotoimenpiteet, mahdolliset työhön liittyvät kustannukset, hoitotyöhön osallistuneiden henkilöiden nimet sekä päivämäärä, jolloin hoitotoimenpiteitä on suoritettu. Lisäksi hoitopäiväkirjaan kirjataan muinaisjäännökseen liittyviä havaintoja ja muita oleellisia asioita. Hoitopäiväkirja toimitetaan vuosittain allekirjoitettuna Pirkanmaan maakuntamuseoon.

### Muuta

Kohteeseen ei ole opastusta eikä sinne johda hoidettua polkua. Toistaiseksi polulle ei ole tarvetta, mutta opastaulun pystyttämistä kohteen läheisyyteen sekä kohteen merkitsemistä maastoon on syytä harkita. Tästä neuvotellaan maakuntamuseon yhteyshenkilön kanssa..

### Muut osalliset

Kohteen hoidosta ja käytöstä on keskusteltu Tampereen kaupungin edustajien vihersuunnittelun suunnittelija Marjaana Tuoriniemen ja kiinteistötoimen metsäsuunnittelija Anne Tuomisen  sekä Museoviraston tutkija Olli Soinisen kanssa. Heitä on myös tarpeellista informoida kohteen hoitoon ja käyttöön liittyvissä asioissa.

## Työturvallisuus

Hoitotyössä tulee kiinnittää huomiota hoitotyöhön osallistuvien henkilöiden turvallisuuteen, sillä adoptoija vastaa työturvallisuudesta hoitokohteella. Erityisesti on ennakoitava työturvallisuuteen liittyviä vaaratekijöitä ja kiinnitettävä huomiota hoitotyön turvalliseen suorittamiseen. Kohteella on työskenneltävä työpareittain, eli hoitotyöhön tulee osallistua vähintään kaksi työntekijää. Lisäksi on hyvä muistaa, että hoitajilla tulee olla muinaisjäännösten hoitotyön tekemiseen soveltuva vakuutus.

Kohdetta hoidettaessa on käytettävä muinaisjäännöksen hoitotyöhön soveltuvia työjalkineita. Lisäksi työssä on käytettävä tukevia viiltosuojattuja työkäsineitä, koska vaaratilanteita saattavat aiheuttaa eläimet, kuten käärmeenpuremat ja ampiaisenpistot, tai mahdolliset neulanpistot. Lihasvenähdysten välttämiseksi hoitotyöhön osallistuvien työntekijöiden on perehdytettävä oikeisiin nostotapoihin.

Työkalujen, koneiden tai muiden laitteiden käytöstä saattaa aiheuta vaaratilanteita. Hoitosuunnitelman mukaan toimittaessa kohteella käytetään ainoastaan käsityökaluja kuten raivaussaksia, vesuria, puukkoa ja haravaa. Näistä suurin vaara on vesuria käytettäessä. Vesuria käytettäessä työjärjestys on suunniteltava siten, ettei vesuria käyttävän läheisyydessä ole muita henkilöitä. Lisäksi vesurin käyttäjän on syytä olla perehtynyt oikeisiin työtyöasentoihin.

Toiminta onnettomuustilanteessa on suunniteltava etukäteen. Onnettomuuden sattuessa on oltava valmius ensiavun antamiseen. Kohteen paikannustiedot, kuten koordinaatit sekä lähin osoite, on oltava valmiina helposti saatavilla erillisellä lapulla.

Tampereella 26.5.2009

Museolehtori Aino Nissinaho

Tampereen kaupungin museopalvelut/Pirkanmaan

maakuntamuseo, Kulttuuriympäristöyksikkö