**ALBERGAN KARTANO**

**MUISTIO NO 1**

Aika:

23.1.2019

Paikka:

Albergan kartano

Läsnä:

1. Ulla Setälä

2. Anna Shevchenko

1. Tehtävä:

Kahden wc-tilan rakentaminen Albergan kartanon varastotilaan kellarissa.

2. Tavoitteet:

Sovittu arkkitehtitoimiston osalta säilyttää kohteen tilan pinnat mahdollisimman alkuperäisinä ja paikallista henkeä kunnioittaen. Seinälaatoitukset mielellään asennettava esim. lujalevyn päälle, jotta ne olisi tarvittaessa helppo purkaa jälkiä jättämättä. Laatoitus tulisi n. ikkunasyvennyksen alareunan korkoon. Lattia tehdään tilanteeseen soveltuvalla tavalla. Ilmastointi ratkaistaan mahdollisimman vähäeleisesti ja huomaamattomasti, mutta vaatimusten mukaisella tavalla. Ikkunasyvennys ja muut huonetilan tiilet puhdistetaan. Mikäli tarvetta ilmenee niin ikkunasyvennykseen voidaan asentaa suojalevy, mikäli hygieniasyyt edellyttävät. Rakennusvaiheessa Museovirastolle välitetään tieto suunnitelmasta kun tekniikan sijainti on ratkaistu ja läpiviennit sekä kiinnitykset ovat selvillä.

S I R E N A R K K I T E H D I T O Y

Anna Shevchenko